📑 Plantilla Maestra: Test Plan (Estrategia QA)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del Proyecto: Aseguramiento del Sitio web de 3DBOX_EC

- Responsable de QA: Maria Auxiliadora Vélez Mendoza

- Fecha: 02/05/2026

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- Garantizar que el Ecommerce de 3D-BOX_EC sea funcional, seguro y fácil de usar en sus 6 categorías principales, asegurando que tanto el cliente minorita como el corporativo puedan completar su proceso de compra/cotización sin errores.

3. ALCANCE (SCOPE)

1. Funcionalidad de Navegación y Catálogo (Las 7 Secciones)

- Validaremos el flujo de usuario, filtros y acceso correcto en cada categoría:

- Mascota 3D.

- FUNBOX™ by 3D-Box.

- Estatuillas – Esculturas & Retratos 3D.

- Coleccionables

- Corporativos.

- +18 (Verificación de acceso y discreción de contenido).

#### 2. Módulos de Personalización y Carga (El motor del negocio)

- Formularios: Validación de campos obligatorios, límites de caracteres y tipos de datos.

- Integridad de Archivos: Pruebas de subida desde cero (formatos, peso máximo y prevención de archivos corruptos o maliciosos).

#### 3. Proceso de Checkout y Seguridad Lógica

- Carrito: Límite máximo de 10 unidades por pedido para mantener la coherencia del stock/producción.

- Pasarela de Pagos: Seguridad en el servidor (validación de precios contra base de datos para evitar alteraciones por consola).

- UI Responsive: Verificación de que el eCommerce sea utilizable y legible en móviles, tablets y escritorio.

#### 4. Ciclo de Vida y Operaciones (Post-Venta)

- Automatización: Generación de tickets y envío de notificaciones por correo al cliente y, críticamente, al taller.

- Trazabilidad: Cambio de estados del pedido en el panel de WooCommerce.

- FUERA DEL ALCANCE:

- Plugins,

- diseño visual (UI) no funcional.

- Edición de perfil de usuario

- Visualización en navegadores antiguos

- Diseño Responsivo en dispositivos muy antiguos

- Blog o Sección "Sobre Nosotros":

4. Estrategia de Pruebas

- Tipos de prueba:

### 3.3 Pruebas de Usabilidad (UX Testing) a implementar

Para las 7 categorías de 3D-BOX, estas son las pruebas clave que debemos añadir a nuestra estrategia:

#### 3.1 Tipos de Prueba (El "Qué")

Para cubrir desde el código hasta la experiencia del cliente corporativo y retail, ejecutaremos:

- Pruebas de Humo (Smoke): Verificación rápida de que el eCommerce carga, el login funciona y las categorías son accesibles.

- Pruebas Funcionales: Validar que el botón de "Cotizar" calcula bien, que los campos de personalización guardan la info y que el límite de 10 unidades se respete.

- Pruebas de Regresión: Cada vez que el desarrollador arregle un error en la categoría Superman, correremos estas pruebas para asegurar que Mascota 3D o el Checkout sigan funcionando perfecto.

- Pruebas de Rendimiento: Usar estrés para ver si la web aguanta a 50 usuarios subiendo archivos .STL pesados simultáneamente.

- Pruebas de Usabilidad (UX): Validar que el flujo de compra sea intuitivo (pocos clics) y que los mensajes de error sean claros para el usuario.

- Pruebas de Seguridad:

  - Penetración básica: Intentar saltar la validación de edad en la categoría +18.

  - Integridad de datos: Intentar manipular precios desde la consola (F12) y verificar que el servidor lo bloquee.

#### 3.2 Herramientas (El "Con qué")

- Jira: Gestión de todo el proyecto y reporte de fallos (Bugs).

- Postman: Para probar las APIs y asegurar que el ticket llegue con el enlace correcto al taller.

- Selenium + Gherkin: Automatización de flujos críticos (como el Checkout) usando lenguaje natural.

- JMeter: Para las pruebas de carga y rendimiento.

- GitHub: Repositorio para guardar nuestros scripts de automatización.

- Dispositivos Reales (Android/Desktop): Para las pruebas de diseño responsive.

5. Criterios de Aceptación

- Criterio de Entrada: El código debe estar desplegado en el ambiente de Staging y los datos de prueba cargados.

- Criterio de Salida: 100% de casos críticos aprobados y 0 errores de severidad "Bloqueante".

6. Gestión de Riesgos

| Riesgo Identificado | Impacto | Plan de Mitigación (Acción) |
| --- | --- | --- |
| Saturación del servidor al subir archivos pesados simultáneamente. | Crítico | Establecer un límite de peso por archivo (ej. 50MB) y usar JMeter para probar el límite de carga. |
| Fallo en la pasarela de pagos (el banco no responde). | Mayor | Implementar mensajes de error claros ("Intente con otra tarjeta") y guardar el carrito para que el cliente no pierda su diseño. |
| Inyección de código (Seguridad): Un usuario intenta subir un virus en lugar de un .STL. | Crítico | Validación estricta en el servidor que solo permita extensiones específicas y escanee el contenido del archivo. |
| Error en la lógica de precios: Que un descuento se aplique dos veces. | Mayor | Pruebas de regresión automatizadas en el carrito cada vez que se actualice un precio en WooCommerce. |

7. Entregables

- Casos de prueba detallados y Reporte de cierre de pruebas.